ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ๆ

2.  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผน/โครงการ

4.  เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง  ๆ  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

4.  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  (Action  Plan)

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม   หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ | 4 | 57.14 | 1,520,000 | 0.18 | ส่วนโยธา |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา | 2 | 28.57 | 1,032,000 |  | ส่วนโยธา |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 14.29 | 70,000 |  | ส่วนโยธา |
| 1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ | 1 | 14.29 | 336,000 |  | ส่วนโยธา |
| รวม | 8 | 8.24 | 2,958,000 |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา คุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ | 13 | 30.23 | 4,807,640 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 21 | 48.84 | 410,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2.3 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ | 5 | 11.63 | 266,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.4 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม | 4 | 9.30 | 120,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 43 | 50.59 | 5,603,640 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 57.14 | 694,547 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3.2 แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 | 42.86 | 100,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 7 | 8.24 | 794,547 |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ | 2 | 66.67 | 40,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4.2 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1 | 33.33 | 80,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวม | 3 | 3.53 | 120,000 |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 75.00 | 70,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5.2 แนวทางการบำบัดละจัดการขยะ | 1 | 25.00 | 10,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 4 | 4.71 | 80,000 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 100 | 164,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| รวม | 5 | 5.88 | 164,000 |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร | 2 | 12.50 | 43,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.2 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 2 | 12.50 | 480,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน | 5 | 31.35 | 439,500 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 18.75 | 241,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ | 4 | 25.00 | 181,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 16 | 18.82 | 1,384,500 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 85 | 100.00 | 8,491,640 |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดำรงชีพ

1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และพัฒนาระบบจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 214,000 | หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายเดชา) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 437,000 | ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกี) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกี) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 437,000 | ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกี) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.30 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 902 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 471,000 | ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 437,000 | ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 449,000 | ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร โดยลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 638 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คศล เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 247,000 | ซอยข้างวัดหนองโรง (เสาโทรศัพท์)หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์ (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์ (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 1 ช่องทางน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 138,000 | (บริเวณบ้าน นางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลุงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 71,000 | (บริเวณบ้านลุงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 798 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 450,000 | ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 798 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 450,000 | ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 798 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย กว่า 3,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 450,000 | ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วย หินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 682 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 384,000 | ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนั่น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนั่น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 395 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 222,000 | ซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนั่น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดำรงชีพ

1.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน น.ส.อุมาพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน น.ส.อุมาพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - งานหอถังแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร จำนวน 1 ชุด - ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด - ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - งานถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ชุด - งานขยายเขตประปา ระยะทาง 500 เมตร - งานมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - งานฐานรากหอถัง จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 554,000 | (บริเวณบ้าน น.ส.อุมาพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - งานหอถังแชมเปญความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร จำนวน 1 ชุด - ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 513,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - งานถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ชุด - งานขยายเขตประปา ระยะทาง 300 เมตร - งานมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - งานฐานรากหอถัง จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - งานเคลื่อนย้ายหอถังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน - ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด - ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - งานถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ชุด - งานขยายเขตประปา ระยะทาง 780 เมตร - งานมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - งานฐานรากหอถัง จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบล เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 230,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 4,075 เมตร และวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 556 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 406,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง | 1,903,000 | หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดำรงชีพ

1.3  แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง | เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าและดำเนินการรื้อถอนลดขนาด-ติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าเพื่อใช้กับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 126,050 | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง | เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าและดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 123,410 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 201,600 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 140,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 218,400 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 112,000 บาท | 672,000 | 1. ศพด.บ้านโป่งเกตุ 2. ศพด.บ้านหนองโรง 3. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 4. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 61,200 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 42,500 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 66,300 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 34,000 บาท | 204,000 | 1. ศพด.บ้านโป่งเกตุ 2. ศพด.บ้านหนองโรง 3. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 4. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 343,200 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตั้งไว้ 162,240 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 118,560 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 91,520 บาท | 1,649,440 | 1. ร.ร.บ้านหนองโรง 2. ร.ร.บ้านหนองตาฉาว 3. ร.ร.บ้านเขากระปุก 4. ร.ร.บ้านหนองคอไก่ | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 380,640 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 303,680 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 74,880 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 52,000 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 81,120 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 41,600 บาท |  | 5. ร.ร.บ้าน โป่งเกตุ 6. ร.ร.บ้าน เขาอ่างแก้ว 7. ศพด.บ้านโป่งเกตุ 8. ศพด.บ้านหนองโรง 9. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 10. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 660,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 312,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 228,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 176,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 732,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 584,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 2,692,000 | 1. ร.ร.บ้านหนองโรง 2. ร.ร.บ้านหนองตาฉาว 3. ร.ร.บ้านเขากระปุก 4. ร.ร.บ้านหนองคอไก่ 5. ร.ร.บ้าน โป่งเกตุ 6. ร.ร.บ้าน เขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | 36,500 | หมู่ที่ 1 - 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ฯลฯ | 40,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะ พ่นหมอกควัน ฯลฯ | 110,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนอง ตาฉาว ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 10 บ้านห้วย หินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก | 7,500 | หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้าง เหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 16,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 45,500 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 8,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายางเพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายางเพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 7,915,200 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 1,267,200 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 54,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 138,240 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างเท่าเทียมผู้อื่น | 100,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.3  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.4  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 8,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ | 90,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.อำเภอ ท่ายางสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิด โครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 200,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.5  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกู้ภัยจูเนียร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกู้ภัยจูเนียร์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 35,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว | 400,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.6  แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ | 70,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :   เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560 เช่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายติดรหัส สัญลักษณ์ของพืช ฯลฯ | 35,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เช่น ค่าจัดซื้อปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ฯลฯ | 200,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :   เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.2  แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการขยะในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 36,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ค่าถังขยะสำหรับใช้คัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 40,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :   เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 80,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :   เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.4  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เช่น ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ | 100,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. | 180,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 1.สำนักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการ ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 230,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 1.1 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จำนวน 10 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 16,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.2.1 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 5.00 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 2.1 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองคลัง) ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | เก้าอี้แบบหมุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 2,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | โต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็กขนาด 3 ฟุต) ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 3,700 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 3.1 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองช่าง) ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 7,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 3.2.1 | ครุภัณฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 40,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 1.50 แรงม้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 40,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2.3 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 2.00 แรงม้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.00 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 3.3.1 | ครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยมีรายละเอียดดังนี - ล้อทำด้วยพลาสติกแข็งขอบหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 1 เมตร - ด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร - มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร - มีปุ่ม Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ที่มือจับและที่มาตรวัด - สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 9,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 4.1 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ชั้นวางกระเป๋าหนังสือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าหนังสือ จำนวน 4 ชั้น โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 40,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | ตู้เหล็ก 20 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 20 ช่อง จำนวน 4 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 22,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | โต๊ะอาหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 9,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.1.3 | พัดลมติดเพดาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 16 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 24,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นและการป้องกันการทุจริต

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชาคม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ระยะทาง 2,600 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 192,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช เช่น การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแสดงถวายพระพร การจัดป้ายให้ความรู้ ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี เช่น การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแสดงถวายพระพร การจัดป้ายให้ความรู้ ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการถวายพวงมาลาเนื่องใน วันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 1,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก

# Text boxes

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้